ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕТЕРЕВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24.02.2020 г. № 13

О  подготовке и обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод в 2020 году

В целях организации и проведения мероприятий  по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период  возможного половодья (паводка) в 2017 году, а также заблаговременной выработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в РФ», руководствуясь Постановлением главы Жирновского муниципального района Волгоградской области № 14 от 01.02.2017 г. Уставом Тетеревятского сельского поселения,  администрация Тетеревятского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав противопаводковой комиссии;

- план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Тетеревятского сельского поселения в 2020году.

2. Произвести  осмотр гидротехнических сооружений (прудов), относящихся к объектам  Тетеревятского сельского поселения с оформлением актов осмотра.

3. Утвердить расчет сил и  средств,  для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации  весеннего паводка  2020 года на территории Тетеревятского сельского поселения (прилагается).

4. Провести проверку готовности систем оповещения и обученности населения действиям по сигналам оповещения.

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тетеревятского сельского поселения                                    В.В.Быков

Утвержден:

постановлением главы администрации

Тетеревятского сельского поселения

от 24.02.2020 год  № 13

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Тетеревятского сельского поселения

В.В.Быков – глава администрации Тетеревятского сельского поселения, председатель комиссии

В.П.Злобин –  заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Л.Ф.Быкова  –        ответственный за безопасность ГТС, специалист 2 категории

администрации Тетеревятского сельского поселения;

А.В.Терещенко –   директор МУ «ЖКХБ» Тетеревятского сельского поселения;

В.С.Киселев –        тракторист МУ «ЖКХБ» Тетеревятского сельского поселения;

А.И.Поляков  –      водитель администрации Тетеревятского сельского поселения;

А.М.Мокроусов –  тракторист, слесарь водопровода МУ «ЖКХБ» Тетеревятского

сельского поселения

Утвержден:

постановлением главы администрации

Тетеревятского сельского поселения

от 24.02.2020 год  № 13

П Л А Н

предупредительных  противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии с руководителями объектов экономики, председателями ТОСов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году | март 2019 г. | КЧС и ПБ поселения, председатель противопаводковой комиссии, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС поселения |
| 2. | Довести до владельца ГТС пруда «Большой Тетеревятский», что обязанности по обеспечению безопасности ГТС, а также возмещению вреда, причиненного в результате нарушения законодательства о безопасности ГТС, в соответствии со статьями 9 и 16 № 117ФЗ «О безопасности ГТС» от 21.07.1997 г. возложены на собственников ГТС и эксплуатирующие организации | до 15.03.2020 г. | Глава сельского поселения, Председатель КЧС и ПБ сельского поселения, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС поселения |
| 3. | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений, сливных конструкций всех прудов расположенных на территории сельского поселения на предмет их готовности к пропуску паводковых вод с оформлением актов | до 05.03.2020 г. | Председатель и члены противопаводковой комиссии |
| 4. | Очистить отводные каналы от растительности, снега, льда, мусора, отсыпать гребни плотин, если отметка над уровнем зеркала льда менее 0,7 м.; Обеспечить устойчивую безаварийную работу водосбросных и водоспускных каналов и русел | до 10.03.2020 г. | Глава сельского поселения, Директор МУ «ЖКХБ» |
| 5. | Создать необходимый запас ГСМ, строительного материала (песок, щебень) для возможного возведения дамб | до 05.03.2020 г. | Глава сельского поселения – председатель КЧС, Директор МУ «ЖКХБ» - член КЧС |
| 6. | Ежедневно следить за наполняемостью прудов во время паводка, а во время наивысшего таяния снега вести непрерывное наблюдение и принимать своевременные меры по сбросу избыточных вод | в период паводка | Глава сельского поселения - председатель и члены противопаводковой комиссии, директор МУ «ЖКХБ» |
| 7. | Обеспечить регулярное информирование населения о предстоящих действиях в случае угрозы затопления | во время паводка | Вед. спец. администрации с/поселения-уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС поселения |
| 8. | Провести подготовительную работу по созданию запасов продовольствия и медикаментов, предметов первой необходимости | до 10.03.2020 г. | Глава сельского поселения |
| 9. | Проверить системы оповещения населения в случае угрозы затопления сельского поселения | до 07.03.2020 г. | Глава сельского поселения – председатель КЧС и ПБ, директор МУ «ЖКХБ», член противопаводковой комиссии |
| 10. | При угрозе возникновения предаварийных и аварийных ситуациях на ГТС расположенных на территории сельского поселения своевременно информировать председателя КЧС и ПБ района В.А.Усачева и единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Жирновского района (ЕДДС) | при угрозе возникновения ЧС, телефоны: раб. 5-37-01; ЕДДС тел.5-39-41 или 112 | Глава сельского поселения - председатель КЧС и ПБ, Вед. спец. администрации с/поселения - уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС поселения |

Утвержден:

постановлением главы администрации

Тетеревятского сельского поселения

от 24.02.2020 год  № 13

Расчет силы средств, для проведения  мероприятий по предупреждению и ликвидации весеннего паводка 2020 года на территории Тетеревятского сельского поселения

| № п/п | Силы и средства | Наименование организации и учреждений | Время готовности | Зона ответственности | Порядок вызовов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МТЗ-80; ЮМЗ - экскаватор; УАЗ-2206 | МУ «ЖКХБ» Тетеревятского с/поселения Администрация Тетеревятского с/пос. | 3 часа | пруд «Шишкин» | Телефон 6-77-83 6-77-39 |