ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕТЕРЕВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.02.2021 г. №_11

Об утверждении целевой муниципальной программы в сфере водоснабжения

В целях обеспечения населения Тетеревятского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве, рационального исполнения водных ресурсов, развития системы водоснабжения, укрепления материально-технической базы МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения», руководствуясь Уставом сельского поселения Тетеревятское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую целевую муниципальную программу МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» в сфере водоснабжения на 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» А.В.Терещенко.

Глава Тетеревятского сельского поселения                                    В.В.Быков

Паспорт муниципальной программы

| Наименование организации коммунального комплекса | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование программы | Целевая муниципальная программа по модернизации систем водоснабжения в Тетеревятском сельском поселении |
| Обоснование для разработки программы | Постановление администрации Тетеревятского сельского поселения о разработке технического задания на модернизацию систем водоснабжения. |
| Заказчик программы | администрация Тетеревятского сельского поселения |
| Разработчик (координатор) программы | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» |
| Исполнитель программы | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» |
| Цели и задачи программы | -Повышение надежности систем водоснабжения -Снижение потерь воды при транспортировке -Повышение качества коммунальных услуг по водоснабжению -Доступность услуг по водоснабжению для новых потребителей |
| Основные мероприятия программы | Замена участков основных магистральных водоводов. Приобретение СУЗ |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021г. |
| Источники и объемы финансирования | -средства муниципального района 84,0 тыс.руб. средства бюджета сельского поселения |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» администрация Тетеревятского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты | Исполнение муниципальной программы систем водоснабжения поселения позволит реализовать технические мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок поселения. В ходе выполнения мероприятий на территории поселения повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами |

Содержание

Паспорт целевой муниципальной программы

1.Анализ существующего состояния системы водопроводного хозяйства

Водоснабжение с. Тетеревятка осуществляется двумя водозаборами.

Водозаборный узел «Садчиков» расположен в 200 метрах южнее села  Тетеревятка и состоит из колодца-накопителя и насоса мощностью 4,0 Квт/ час и производительностью 10 м3 в час. Время работы насоса- 2,5 час/сут На водокачке установлена станция управления и защиты(СУЗ-40), которая дает автоматическое включение и выключение насоса, обеспечивает стабильную производительность насоса.  Водозаборный узел «Сибирь» расположен в 100м. юго-восточнее с. Тетеревятка и состоит из 1 колодца -накопителя и установлен насос мощность2,2 кВт с производительностью 10м. куб./час.  Время работы насоса 7,3 час/сут . На водокачке установлена станция управления и защиты (СУЗ-40), которая дает автоматическое включение и выключение насоса, обеспечивая тем самым стабильную производительность насоса . Водопроводная сеть села Тетеревята выполнена из полиэтиленовых новых труб диаметром 50мм , металлических, диаметром 100мм, металлических., диаметром 50мм. Общая протяженность сети -6188м. Эксплуатируемые МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» колодцы-накопители являются сооружением закрытого типа.

Система водоочистки отсутствует.

2.Цели, задачи, основные направления развития

Развитие системы коммунального водоснабжения МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения», направленное на повышение качества и надежности представления услуг потребителям, обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения Тетеревятского поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий,увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное, менее энергоемкое оборудование и обеспечение развития поселения;

3.Сроки и этапы реализации программы

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Замена участков основных магистральных водоводов. Безнапорный водопровод «Садчиково» (от домовладения Семенова В.М по ул. Академическая до углового накопительного колодца 100м. ) 2.Замена участков основных магистральных водоводов с металлических труб на полиэтиленовую. По ул.Новая, от дома № 1 до дома № 9 200 п.м. | Июнь 2021г | -Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению;  -Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |
| 2 | Приобретение станции защиты управления | Май 2021г. | Автоматическое включение и выключение насоса, обеспечивая тем самым стабильную производительность насоса . |

4.Объем и источник финансирования

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Последующие годы |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 84,0 | 84,0 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

5.Система программных мероприятий

| N п/п | Наименование программных мероприятий |  | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 1 | 1.Замена участков основных магистральных водоводов. Безнапорный водопровод «Садчиково» (от домовладения Семенова В.М по ул. Академическая до углового накопительного колодца 100м. ) 2.Замена участков основных магистральных водоводов с металлических труб на полиэтиленовую. По ул.Новая, от дома № 1 до дома № 9 200 п.м. | 1.Приобретение трубы ПЭ 90*63мм. 100 м.п. 2.Приобретение трубы ПЭ 80*63 мм. 200 м.п. | 35,0 30,0 | МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» | Уменьшение порывов и аварий |
| 2 | Приобретение станции защиты управления | СУЗ -40 | 19 | МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» | обеспечение надежности и стабильности работы насосов |
|  | Итого |  | 84,0 |  |  |

Директор МУ «ЖКХБ Тетеревятского СП »: Терещенко А.В.