ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕТЕРЕВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.05.2020 г. № 24_

О внесение изменений  в  целевую муниципальную  программу  в сфере водоснабжения

В целях обеспечения населения Тетеревятского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве, рационального исполнения водных ресурсов, развития системы водоснабжения, укрепления материально-технической базы МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения», руководствуясь Уставом сельского поселения Тетеревятское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в прилагаемую целевую муниципальную программу МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» в сфере водоснабжения на 2020 год  Постановление  от 17.03.2020 года №17 дополнения  в п.3 п.п.4 и п.5.п.п.4

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» А.В.Терещенко.

Глава Тетеревятского сельского поселения                                    В.В.Быков

Паспорт муниципальной программы

| Наименование организации коммунального комплекса | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование программы | Целевая муниципальная программа по модернизации систем водоснабжения в Тетеревятском сельском поселении |
| Обоснование для разработки программы | Постановление администрации Тетеревятского сельского поселения о разработке технического задания на модернизацию систем водоснабжения. |
| Заказчик программы | администрация Тетеревятского сельского поселения |
| Разработчик (координатор) программы | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» |
| Исполнитель программы | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» |
| Цели и задачи программы | -Повышение надежности систем водоснабжения -Снижение потерь воды при транспортировке -Повышение качества коммунальных услуг по водоснабжению -Доступность услуг по водоснабжению для новых потребителей |
| Основные мероприятия программы | Замена участков основных магистральных водоводов. Замена электрического кабеля Ремонт колодцев и водозаборов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020г. |
| Источники и объемы финансирования | -средства муниципального района 84,0 тыс.руб. средства бюджета сельского поселения |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Тетеревятского сельского поселения» администрация Тетеревятского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты | Исполнение муниципальной программы систем водоснабжения поселения позволит реализовать технические мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок поселения. В ходе выполнения мероприятий на территории поселения повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами |

Содержание

Паспорт целевой муниципальной программы

1.Анализ существующего состояния системы водопроводного хозяйства

Водоснабжение с. Тетеревятка осуществляется двумя водозаборами.

- Водозаборный узел «Садчиков» расположен в 200 метрах южнее села Тетеревятка и состоит из колодца-накопителя и насоса мощностью 4,0 Квт/ час и производительностью  10 м3 в час. Время работы насоса- 2,5 час/сут На водокачке установлена станция управления и защиты(СУЗ-40), которая дает автоматическое включение и выключение насоса, обеспечивает стабильную производительность насоса.

- Водозаборный узел «Сибирь» расположен в 100м. юго-восточнее с. Тетеревятка и состоит из 1 колодца -накопителя и установлен насос мощность2,2 кВт с производительностью 10м. куб./час. Время работы насоса 7,3  час/сут .  На водокачке установлена станция управления и защиты (СУЗ-40), которая дает автоматическое включение и выключение насоса, обеспечивая тем самым стабильную производительность насоса .

Водопроводная сеть села Тетеревятка  выполнена из полиэтиленовых новых труб  диаметром 50мм , металлических, диаметром 100мм, металлических., диаметром 50мм. Общая протяженность сети -6188м.

Эксплуатируемые МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» колодцы-накопители  являются сооружением закрытого типа.

Система водоочистки отсутствует.

2.Цели, задачи, основные направления развития

Развитие системы  коммунального водоснабжения МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения», направленное на повышение качества и надежности  представления  услуг потребителям

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения Тетеревятского поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий.

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное, менее энергоемкое оборудование и обеспечение развития поселения;

3.Сроки и этапы реализации программы

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена участков основных магистральных водоводов. Безнапорный водопровод (от водозабора «Садчиково» до домовладения Семенова В.М по ул. Академическая 200м. | Июнь 2020г | -Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению;  -Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |
| 2 | Замена электрического кабеля от линии электропередачи до глубинного насоса в «Садчиково» 125 м. | Июнь 2020г. | обеспечение надежности и стабильности работы насосов |
| 3 | Установка манометров общетехнических 2 шт | Июнь 2020г. | обеспечение надежности и стабильности работы насосов |
| 3 | Приобретение запасных частей для ремонта трактора ЮМЗ-6К (экскаватор) | Август 2020г. | Обеспечение надежности и работоспособности техники |

4.Объем и источник финансирования

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Последующие годы |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 84,0 | 84,0 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

5.Система программных мероприятий

| N п/п | Наименование программных мероприятий |  | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 1 | Замена участков основных магистральных водоводов. Безнапорный водопровод (от водозабора «Садчиково» до домовладения Семенова В.М по ул. Академическая 200м. | Приобретение трубы ПЭ 90 мм 200 м.п. Приобретение комплектующих запчастей ( муфта соединительная муфта 90*90 -3 шт ,заглушка 1шт) | 63,480 | МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» | Уменьшение порывов и аварий |
| 2 | Замена электрического кабеля от линии электропередачи до глубинного насоса в «Садчиково» 125 м. | Кабель электрический 2/16 125 м.п. | 5,0 | МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» | обеспечение надежности и стабильности работы насосов |
| 3 | Установка манометров общетехнических 2 шт | Манометр общетехнический | 5,2 | МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» | обеспечение надежности и стабильности работы насосов |
| 4 | Приобретение запасных частей для ремонта трактора ЮМЗ-6К (экскаватор) | Поршневая группа ЮМЗ | 10,32 | МУ «ЖКХБ Тетеревятского сельского поселения» | Своевременное предотвращение аварий при земляных работах. |
|  | Итого |  | 84,0 |  |  |

Директор МУ «ЖКХБ Тетеревятского СП »:                                     Терещенко А.В.